P4  INTEGRATED PLATFORM

프로젝트 기획서

# P4 통합 교통 관제 플랫폼

실시간 차량 관제와 영상 기반 위험 인식

프로젝트 4  |  통합 지능형 교통 관제

작성 기준  2026년 10월 2일

작성 기준 소스 버전  c2d0fd7

# 목차

문서의 주요 내용을 장별로 정리했습니다.

1  프로젝트 개요
목표, 추진 배경, 범위와 이해관계자

2  요구사항 분석
사용자 기능과 품질·운영 요구

3  시스템 설계
서비스 구성과 데이터 흐름

4  개발 환경 및 모델 구성
통합 런타임과 AI 모델 계보

5  개발 계획 및 검증 기준
단계별 구현 순서와 완료 조건

6  시연 시나리오 및 위험 관리
정상·가상 관제 흐름과 제약 대응

# 1. 프로젝트 개요

P4는 실시간 차량 위치, 경로, 운행 영상, 객체 분할과 거리 정보를 한 관제 화면에 연결하고, 가상 운행 시나리오를 별도 공간에서 시험하는 통합 교통 관제 플랫폼이다.

## 1.1 프로젝트명

# P4 통합 교통 관제 플랫폼

## 1.2 추진 배경

차량 위치, 경로 정보, 카메라 영상과 AI 탐지 결과가 서로 다른 프로토타입에 분산되면 관제사가 상황을 종합하는 데 시간이 걸린다. 실제 차량의 운행 데이터와 가상 배차 실험이 같은 지도 상태를 공유하면 오염 위험도 생긴다. 본 프로젝트는 기존 서비스를 독립 런타임으로 유지하면서 관제 업무 흐름과 데이터 전달 경계를 통합한다.

## 1.3 프로젝트 목표

BIMS 차량, 자체 차량과 가상 차량을 지도에서 구분하고 운행 경로·위치 상태를 함께 확인한다.

차량 단말의 H.264 영상과 GPS/IMU를 전달하고, Live View에 분할·추적·거리 결과를 표시한다.

녹화 영상과 탐지·위치 이력을 시간축에 맞춰 조회한다.

가상 모드에서 경로 미리보기, 배차, 경유지 변경과 도로 통제를 수행하며 정상 관제 상태를 격리한다.

서비스별 런타임과 저장소의 소유권을 분리해 Docker Compose 기반 운영을 지원한다.

## 1.4 추진 범위

| 구분 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 정상 관제 | BIMS 실시간/재생 소스, 차량·운행 경로, 실제 단말 텔레메트리, 지도와 Live View |
| 영상·AI | WebRTC 수신, YOLO 인스턴스 분할·추적, UniDepth 거리 추정, 녹화와 동기 재생 |
| 가상 모드 | 시나리오·가상 차량, 경로 미리보기와 배차, 정체/차단 구역, 경유지·자동 추종 |
| 플랫폼 | Node 관제 API, Python 경로/추적, Go 미디어 릴레이, Vision, Android, PostgreSQL/PostGIS, MinIO, Nginx/Coturn |
| 범위 제외 | SUMO, Tauri, 실제 차량 운행 중 경로 재배정, 다중 영상 스트림 라우팅 |

## 1.5 이해관계자

| 이해관계자 | 주요 사용 목적 |
| --- | --- |
| 관리자 | 사용자 권한, 차량·시스템 설정 관리 |
| 관제 운영자 | 차량 위치와 경로 확인, 운행·가상 배차와 도로 통제 |
| 조회자 | 지도, Live View와 녹화 이력 확인 |
| Android 단말 | 배정 운행 조회와 영상·위치·센서 송출 |
| BIMS API | 버스 위치 및 재생 데이터 제공 |

# 2. 요구사항 분석

요구사항은 실제 관제 흐름, 영상 처리, 가상 시나리오와 운영 기반의 네 영역으로 정리한다.

## 2.1 기능 요구사항

| ID | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 역할 기반 로그인과 권한 | ADMIN·OPERATOR·VIEWER 역할에 따라 관제 API와 화면 기능을 제한 |
| FR-02 | 차량·경로 관제 | 차량 위치, 계획 경로, 운행 상태와 지연 상태를 지도에서 확인 |
| FR-03 | 위치 소스 제어 | BIMS 실시간/재생 전환과 기록 경로 보정 설정을 운영자가 제어 |
| FR-04 | 영상·객체 인식 | 단말 영상을 Live View에 표시하고 분할·추적·거리 결과를 프레임과 제공 |
| FR-05 | 녹화·동기 재생 | 저장 영상에서 탐지 결과와 GPS를 영상 시간축에 맞춰 조회 |
| FR-06 | 가상 운행 | 경로 미리보기, 배차 요청, 운행 중 경유지 편집과 자동 재경로를 지원 |
| FR-07 | 도로 상태 실험 | 차단/정체 구역의 영향 경로를 계산하고 가상 시나리오 범위에만 적용 |
| FR-08 | 운영 배포 | Compose로 서비스를 기동하고 Nginx TLS와 내부 서비스 인증을 적용 |

## 2.2 품질 및 운영 요구

| 분류 | 기획 기준 |
| --- | --- |
| 지연 관리 | 추론 대기열을 제한하고 최신 프레임 정책을 사용해 오래된 추론 backlog를 억제 |
| 시간 정합성 | 도착 순서가 아니라 source timestamp, RTP PTS와 앵커를 이용해 영상·센서를 연결 |
| 데이터 소유권 | Node가 영속 업무 데이터, Python routing이 경로 계산과 일시 추적 상태를 소유 |
| 모드 격리 | 가상 차량 상태를 실제 위치·운행·영상 저장 데이터와 분리 |
| 보안 | 외부 TLS 진입점과 내부 서비스 토큰을 사용하고 MinIO 접근 정책을 서비스별 분리 |
| 재현성 | 서비스 런타임과 lockfile을 유지하고 DB 구조 변경은 Prisma migration으로 관리 |

## 2.3 제약과 가정

경로 데이터의 기본 적용 지역은 부산 도로망이며 차량 제원은 시연·경로 계산용이다. 실제 운행 허가 판단에 사용하지 않는다.

Live View는 단일 Android 게시 스트림을 대상으로 한다. GPS/IMU 및 영상의 실환경 검증에는 원래 장비가 필요하다.

GPU 추론·TensorRT 엔진 생성과 Android 단말 송출은 GPU·CUDA·장비 호환성을 갖춘 별도 환경에서 확인한다.

기획 문서의 완료 기준은 제안된 수용 조건이다. 결과보고서의 구현 사실 및 과거 작업일지의 테스트 결과와 구분한다.

# 3. 시스템 설계

서비스는 업무 제어, 경로·위치 계산, 고빈도 미디어 처리와 웹 관제의 경계를 유지하고 HTTP(S), WebRTC와 WebSocket으로 연결한다.

## 3.1 구성 요소

| 영역 | 구성 요소 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 업무 백엔드 | Node/Express, Prisma, PostgreSQL/PostGIS | 인증·역할, 차량·운행·녹화 메타데이터, 가상 상태 저장 |
| 경로·추적 | Python FastAPI | BIMS 연동, 지도 매칭, 트럭 경로 계산과 가상 시뮬레이션 |
| 미디어 | Go/Pion WebRTC relay, MinIO | 단말 영상 수신·분배, 녹화 세그먼트와 업로드 |
| Vision | Python FastAPI, YOLO, UniDepth | 실시간 영상 추론, 거리 산출, Live View와 재생 탐지 데이터 |
| 운영 화면 | Vanilla JavaScript, Leaflet | 정상/가상 작업공간, 지도, 경로, 영상과 조작 UI |
| 단말·인프라 | Android Kotlin, Docker Compose, Nginx, Coturn | 영상·센서 송출, 서비스 실행, TLS 진입과 TURN |

## 3.2 실시간 데이터 흐름

| 순서 | 흐름 |
| --- | --- |
| 1 | Android가 운행 세션을 검증받고 H.264 영상과 telemetry-events GPS/IMU를 송출한다. |
| 2 | Go relay가 검증된 세션을 기준으로 영상 프레임을 Vision에 전달하고 녹화 세그먼트를 MinIO에 보관한다. |
| 3 | Vision이 YOLO 분할·추적과 UniDepth 깊이 추정을 수행하고, 프레임 시간축에 맞는 탐지·센서 결과를 Live View로 보낸다. |
| 4 | 관제 웹은 현재 프레임의 telemetry로 선택 차량 위치를 반영하고 나머지 차량은 fleet snapshot으로 갱신한다. |
| 5 | 녹화 메타데이터·탐지 샘플과 GPS를 PTS/원본 시각으로 연결해 이력 재생에 사용한다. |

## 3.3 가상 배차와 격리

운영자는 시나리오와 가상 차량을 선택해 도로망 기반 경로를 미리 보고 배차를 요청한다. 수락 후 서버가 시뮬레이션 상태를 진행한다. 정체 구역은 비용을 반영하고 차단 구역은 통과할 수 없도록 처리한다. FOLLOW_OPTIMAL 차량은 도로 상태나 남은 경유지가 바뀌면 현재 위치에서 남은 목적지로 다시 경로를 계산한다. 가상 데이터는 실제 vehicle_position, Android 송출 및 녹화 세션에 섞이지 않는다.

# 4. 개발 환경 및 모델 구성

현재 통합 구성은 기존 모델 연구 코드와 운영 추론 코드를 분리한다. 모델 파일 자체의 포함 여부와 실행 환경 요구를 배포 단계에서 확인해야 한다.

## 4.1 서비스 개발 환경

| 서비스 | 언어·주요 기술 | 운영 역할 |
| --- | --- | --- |
| 관제 API | TypeScript, Express, Prisma | 업무 API 및 영속 데이터 |
| Routing/Tracking | Python, FastAPI, OSM/A* | BIMS 위치, 지도 매칭, 경로·가상 운행 |
| Media Relay | Go, Pion, WebRTC | 단말 영상, 녹화 및 telemetry 중계 |
| Vision | Python 3.12, PyTorch, Ultralytics, TensorRT, UniDepth | 분할·추적·거리 추론과 영상 페이지 |
| Operator Web | JavaScript, Leaflet | 브라우저 기반 관제 UI |
| Android | Kotlin, WebRTC, DataChannel | 단말 운행 조회와 카메라·센서 송출 |
| 데이터·배포 | PostgreSQL/PostGIS, MinIO, Docker Compose, Nginx, Coturn | 영속 저장, 객체 저장, TLS와 TURN |

## 4.2 객체 분할 모델

분할 모델 연구·학습 코드는 E:\project4\yolo_carafe_aspp에 있다. 저장소의 학습 안내는 COCO 2017 instance segmentation 기반 YOLO26s-Seg 단계(A0~A4), Python 3.12과 다중 RTX 6000 학습 구성을 기술한다. 통합 Vision은 탐지뿐 아니라 instance mask를 거리 계산과 프론트 오버레이에 사용한다. 현재 Compose 기본 YOLO_MODEL은 a4_best.engine이며 export_tensorrt.py가 a4_best.pt에서 TensorRT engine을 생성한다. 모델 디렉터리는 Git에서 제외되어 있으므로 배포 시 checkpoint와 GPU별 engine을 별도로 관리해야 한다.

## 4.3 UniDepth 거리 추정

UniDepth 코드의 별도 연구 위치는 E:\project4\pk08이며 통합 서비스에는 ViT-B14 기반 UniDepth V2가 적용되어 있다. 통합 구현은 소스 커밋 8d8cfe4c7ee15297099983607febf0d4f32eb3d6과 모델 revision 6830c15e415da7f94babbe0e83b46e1a04bc28ea를 검사한다. 설정된 카메라 내부 파라미터를 입력 크기에 맞춰 조정하고 픽셀 깊이 결과와 YOLO mask를 정렬한 뒤 객체 mask 안의 유효 깊이 중앙값을 거리로 사용한다. 프론트 표시는 이 거리값을 표시 모드의 거리 구간 색상에 연결한다.

# 5. 개발 계획 및 검증 기준

진행은 서비스 경계와 입력 데이터를 먼저 고정한 뒤 기능 통합, 격리·실패 처리, 장비 검증 순으로 수행한다. 아래 단계는 수용 기준이지 납기 일정은 아니다.

| 단계 | 핵심 작업 | 수용 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1. 기반 통합 | 서비스별 실행 경로, Compose, health check, DB migration 정리 | 서비스가 독립 실행되고 인증된 UI bootstrap과 health 상태를 제공 |
| 2. 정상 관제 | 차량·운행·BIMS/단말 위치와 경로 연결 | 지도 위치·경로·상태가 같은 차량 식별자로 일관되게 표시 |
| 3. 영상·AI | Android→relay→Vision→브라우저, 녹화·재생 연결 | 원본 영상, 프레임별 탐지, telemetry와 재생 시간이 맞게 연결 |
| 4. 가상 모드 | scenario, 배차, route, waypoint, restriction과 시뮬레이션 | 가상 상태가 정상 모드에 노출되지 않고 변경 시 경로가 안전하게 갱신 |
| 5. 검증·운영 | API/단위/통합 시험, GPU·단말 시험, TLS 배포 점검 | CPU 검증과 장비 전용 시험의 결과 및 미검증 항목이 분리 기록 |

## 5.1 핵심 수용 시나리오

BIMS 실시간과 재생 모드를 전환하고 오래된 위치를 GPS 지연으로 표시하며 보정은 설정을 켠 경우에만 수행한다.

실제 단말 영상·센서가 올 때 현재 프레임 telemetry와 지도 차량 위치가 연결되고, 녹화 재생에서도 시간 정합성을 유지한다.

차단 도로가 가상 차량 점유 구간과 겹치면 전체 요청을 거부하고 시나리오 밖 차량이나 정상 지도는 바뀌지 않는다.

가상 운행 중 경유지 이동, 도로 제한 변경, FOLLOW_OPTIMAL 전환은 최신 위치와 남은 waypoint를 기준으로 경로를 재계산한다.

Vision 모델이 GPU 초기화, TensorRT 호환성, segmentation 및 depth fusion, 최신 프레임 정책을 장비에서 확인한다.

# 6. 시연 시나리오 및 위험 관리

## 6.1 정상 관제 시나리오

운영자는 로그인한 뒤 정상 작업공간에서 BIMS 또는 등록 차량을 확인한다. 실제 운행 경로를 선택하고 Android 송출 영상을 열어 객체 분할과 거리 정보를 본다. GPS 지연 상태와 영상 프레임 시각을 비교하고, 운행 종료 후 녹화 목록에서 영상을 재생하며 탐지와 GPS가 시간축에 맞게 표시되는지 확인한다.

## 6.2 가상 시나리오

운영자는 가상 작업공간에서 시나리오와 차량을 선택하고 출발지·목적지·경유지를 입력한다. 경로를 미리 본 뒤 배차 요청을 수락해 주행을 시작하고, 정체 또는 차단 구역을 변경한다. 자동 추종 차량의 새 경로와 이동 상태를 확인한 뒤 정상 작업공간으로 돌아가 실제 차량 위치·경로가 그대로인지 확인한다.

## 6.3 주요 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 대응 방향 |
| --- | --- | --- |
| GPU/엔진 불일치 | Vision 기동 또는 추론 실패 | 대상 GPU·드라이버·CUDA/TensorRT 환경에서 engine을 생성하고 readiness를 확인 |
| 프레임 backlog | 지도 telemetry와 영상의 시간 차 증가 | bounded queue, 최신 프레임 처리, source timestamp/PTS 계측 |
| GPS 지연·유실 | 차량 위치 판단 저하 | 관측 시각과 freshness를 노출하고 보정은 명시 설정에 한정 |
| 가상 상태 누출 | 정상 관제 지도 오염 | scenario 소유권·API 경계를 유지하고 모드 전환 반복 검증 |
| 장비 시험 부재 | 실제 스트림/센서 동작 불확실 | CPU 검증 결과와 GPU·Android 실기기 수용시험을 별도 보고 |

자료 기준: P4 통합 저장소의 README, docker-compose 설정, Vision 설정·모델 서비스 및 현재 시스템 설계 문서. 모델 학습 저장소는 E:\project4\yolo_carafe_aspp, UniDepth 원본 코드는 E:\project4\pk08를 참조한다.